Desarrollo de una estructura basada en pasos para la creación de una aplicación para implementar el
Rapid Assessment for Markets
Autor:
Fernando Suárez
Tutor:
Nelson Medinilla

---
Perú 2012 - Inundaciones

---
Filipinas 2013 - Haiyan

---
Transferencias de efectivo
Eficiencia
Flexibilidad de la ayuda
Liderar su propio desarrollo
Dignidad

---
Mercados
EMMA
¿?
RAM
PCMMA
Oferta y demanda
Integración
Acceso

---
Rapid Assessment for Markets app
- Mockups -

---
Metodología
Agile y Kanban
  - Individuos e interacciones, menos rígido
  - Software funcional
  - Implicación del usuario
  - Evolutivo
Git

---
Testing
Agile Testing - Lisa Crispin & Janet Gregory

---
Tests del cuadrante 1
Tests unitarios
Primeros Sprints

---
Tests del cuadrante 2
Tests orientados al comportamiento
Behavior Driven Development
  - Test-first development
  - Comportamiento consensuado con el usuario
  - Mejora implicación y entendimiento del usuario
  - Configuración del framework de testeo

---
Framework de testeo
+
+

---
Diseño del Framework de testeo

---
Tests de los cuadrantes 3 y 4
Seguridad
Performance
No considerados en el proyecto
Aceptación de usuario
Experiencia de usuario
No es un objetivo principal del proyecto

---
Tecnologías

---
Desarrollo
Doce sprints de distintas duraciones
Modificaciones durante el desarrollo de la herramienta
Aprendizaje continuo de metodologías y refinamiento de procesos

---
Sprints 1 y 2
Desarrollo de la estructura básica de la aplicación de RAM.
Beans básicos para sesión y requests.
Desarrollo del backend para árboles de decisiones.
Tests unitarios.

---
Sprints 3 y 4
Modificación de requerimientos, ampliación de la aplicación.
Generalización para dar cabida no solo a RAM sino a otras herramientas basadas en pasos.
Implantación de BDD.
Creación de estructura general de la herramienta.

---
Sprints 5 y 6
Implementación de permisos.
Creación de portlet de administración para la creación y edición de herramientas.

---
Sprints 7, 8 y 9
Creación de herramientas.
Creación y eliminación de pasos.

---
Sprints 10 y 11
Reordenación de pasos.
Desarrollo del backend y del frontend

---
Sprint 12
Eliminación de herramientas.
Restricciones a la eliminación y modificación de herramientas.
Tests de regresión.

---
Resultados
Esfuerzo en la escalabilidad.
Guía nuevos steps.
Estimación del tiempo demasiado optimista.
Metodologías ágiles y orientadas a resultado.
Proceso de testeo sólido.
Futuro: testeo asociado al cuadrante 4

---
Conclusiones
Software funcional y escalable
Definido framework de desarrollo y testeo para continuar desarrollo de calidad.
Proceso de aprendizaje satisfactorio.