Perú 2012 - Inundaciones

---
Filipinas 2013 - Haiyan

---
Transferencias de efectivo
- Líderar su propio desarrollo
- Eficiencia
- Flexibilidad de la ayuda
- Dignidad

---
Mercados
Imágen plátanos perú
- Características mercados
- Herramientas para estudio de mercados
- Difícil aplicación, estudio previo, poca accesibilidad

---
Rapid Assessment for Markets app
- Mockups -

---
Metodología
- Agile y Kanban
  - Individuos e interacciones, menos rígido
  - Software funcional
  - Implicación del usuario
  - Evolutivo
- Git

---
Testing

---
Tests de cuadrante 1
- Tests unitarios
- Primeros sprints.

---
Tests de cuadrante 2
- Tests orientados al comportamiento
- Behavior Driven Development
  - Test-first Development
  - Comportamiento consensuado con el usuario
  - Mejora implicación y entendimiento del usuario
  - Configuración del framework de testeo

---
Framework de testeo

---
Framework de testeo (II)

---
Tests de cuadrantes 3 y 4
- Aceptación de usuario
- Experiencia de usuario
- No es un objetivo del proyecto
- Seguridad
- Performance
- No considerados

---
Tecnologías utilizadas

---
Desarrollo
- Doce sprints de distintas duraciones
- Modificaciones durante el desarrollo de la herramienta
- Aprendizaje continuo de metodologías y refinamiento de procesos

---
Sprints 1 y 2
- Desarrollo de la estructura básica de la aplicación de RAM.
- Beans básicos para sesión y requests.
- Desarrollo del backend para árboles de decisiones.
- Automatización de tests unitarios.

---
Sprints 3 y 4
- Modificación de requerimientos, ampliación de la aplicación.
- Generalización para dar cabida no sólo a RAM sino a otras herramientas basadas en pasos.
- Implantación de BDD.
- Creación de estructura general de la herramienta.

---
Sprints 3 y 4

---
Sprints 3 y 4

---
Sprints 5 y 6
- Implementación de permisos mediante API de Liferay
- Creación de portlet de administración para la creación de herramientas

---
Sprints 7, 8 y 9
- Creación de herramientas
- Creación y eliminación de pasos

---
Sprints 10 y 11
- Reordenación de pasos
- Desarrollo del backend y del frontend

---
Sprint 12
- Eliminación de herramientas.
- Restricciones a la eliminación y modificación de herramientas.
- Tests de regresión.

---
Resultados
- Esfuerzo escalabilidad.
- Guía nuevos steps.
- Estimación de tiempo optimista.
- Metodologías ágiles y orientadas a resultado.
- Proceso de testeo exhaustivo
- Futuro: testeo asociado a cuadrante 4.

---
Conclusiones
- Software funcional y escalable.
- Definido framework de desarrollo y testeo para continuar desarrollo de calidad.
- Proceso de aprendizaje satisfactorio.